Capstone Project Report

Report 5 – Software Test Documentation

– Hà Nội, tháng 8 năm 2026 –

Table of Contents

I. Record of Changes	3

II. Testing Documentation	4

1. Scope of Testing	4

2. Test Strategy	4

2.1 Testing Types	4

2.2 Test Levels	4

2.3 Supporting Tools	4

3. Test Plan	5

3.1 Human Resources	5

3.2 Test Environment	5

3.3 Test Milestones	5

4. Test Cases	6

4.1 System Test Scenario Matrix	6

5. Test Reports	7

# I. Record of Changes

| Date | A* M, D | In charge | Change Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/07/2026 | A | Codex | Khởi tạo nội dung kiểm thử HostEye và ghi bằng chứng UC-01 Dashboard tổng quan. |
| 05/08/2026 | M | Codex | Thay nội dung mock UC-01 bằng bộ system test HostEye thực chạy trên Docker/Windows; bổ sung evidence, kết quả và các vấn đề tồn đọng. |

*A - Added M - Modified D - Deleted

# II. Testing Documentation

## 1. Scope of Testing

Phạm vi kiểm thử bao phủ các luồng HostEye đã triển khai đến UC-17: trạng thái hạ tầng; đăng ký lịch collector và cấp upload lease; tải chunk qua data plane, ACK sau khi lưu raw; xử lý và lưu ClickHouse; Dashboard overview, tìm kiếm và raw drill-down; cảnh báo và chi tiết cảnh báo; Dynamic Config ký số, apply và ACK; thống kê mất log, nguyên nhân và lịch sử gián đoạn; khả năng giữ spool, chống trùng và phản hồi khi ClickHouse không khả dụng.

System test sử dụng Agent/host và sự kiện tổng hợp có định danh riêng để không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ thật. Riêng kiểm tra endpoint sử dụng hai Windows Service đang chạy trên máy, spool thật ở chế độ chỉ đọc và local mirror không có quyền xóa hay ACK authoritative. Mọi kết quả trong tài liệu đều gắn với Run ID ST-20260805-HOSTEYE-01 và evidence lưu trong repository.

Ngoài phạm vi: unit test từng hàm; benchmark tải/hiệu năng; số liệu SLA; pentest; kiểm thử đa hệ điều hành; các use case chưa triển khai từ UC-18 trở đi; và xác nhận production upload tới DNS public đang lỗi ngoài môi trường local. Báo cáo không suy diễn số lượng sự kiện Windows đã phát sinh khi endpoint chưa cung cấp bộ đếm nguồn đáng tin cậy.

## 2. Test Strategy

Chiến lược là kiểm thử theo luồng end-to-end, ưu tiên bằng chứng có thể truy vết: chuẩn bị môi trường cô lập, phát sinh dữ liệu tổng hợp, gọi API/control plane thật, kiểm tra ACK và trạng thái lưu bền, truy vấn qua Dashboard API, sau đó đối chiếu trực tiếp ClickHouse hoặc file trạng thái endpoint. Negative flow được chạy bằng một Dashboard API cô lập trỏ tới ClickHouse không tồn tại; không tắt stack đang phục vụ người dùng.

### 2.1 Testing Types

Bộ test gồm functional system flow, negative/recovery flow, data integrity và idempotency, trust của signed configuration, cùng UI workflow trên desktop/mobile. Unit test chỉ là regression support trong quá trình phát triển và không được ghi thành kết quả chính thức của Report 5.

### 2.2 Test Levels

Mức kiểm thử chính là System. Integration và Acceptance được dùng khi một luồng đi xuyên nhiều thành phần hoặc cần xác nhận trực tiếp trên giao diện. Không có test case ở mức Unit trong báo cáo này.

| Type of Tests | Unit | Integration | System | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functional end-to-end flow |  | X | X | X |
| Negative / outage handling |  | X | X |  |
| Data integrity / idempotency |  | X | X |  |
| Signed configuration trust |  | X | X | X |
| Desktop / mobile UI workflow |  |  | X | X |

### 2.3 Supporting Tools

Công cụ dưới đây được dùng để chạy hệ thống, tạo dữ liệu tổng hợp, gọi API, kiểm tra cơ sở dữ liệu, kiểm thử giao diện và render tài liệu.

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Containerized system stack | Docker Desktop / Compose | Docker | Client 29.5.2 |
| System-flow automation | PowerShell | Microsoft | Windows 11 |
| Synthetic flow and isolated API | Node.js | Node.js | v24.14.0 |
| Telemetry database verification | ClickHouse | ClickHouse Inc. | 26.5.1.882 |
| Streaming platform verification | Redpanda / rpk | Redpanda | v23.2.1 |
| Browser workflow QA | Codex in-app Browser | OpenAI | Desktop + 390×844 |
| Document render QA | LibreOffice / soffice | The Document Foundation | 26.2.4.2 |

## 3. Test Plan

### 3.1 Human Resources

Trách nhiệm được tách giữa người thực hiện test/evidence, nhóm phát triển xử lý lỗi và người sở hữu sản phẩm xác nhận acceptance.

| Worker/Doer | Role | Specific Responsibilities/Comments |
| --- | --- | --- |
| Codex | System Test Executor | Thiết kế kịch bản; chạy luồng Docker/Windows; thu thập evidence; soạn và render QA Report 5. |
| HostEye development team | Developer / Reviewer | Đối chiếu kiến trúc, phân tích vấn đề và sửa lỗi được ghi nhận sau system test. |
| Project owner | Acceptance Approver | Xác nhận phạm vi, mức chấp nhận rủi ro và quyết định đóng/mở các observation. |

### 3.2 Test Environment

Môi trường chạy ngày 05/08/2026 là Windows 11 local với Docker stack HostEye, hai Windows Service thật và dữ liệu tổng hợp có định danh theo từng test. Commit nguồn được kiểm tra là 52eab3c trên nhánh uc/UC-17-collection-interruption-history.

| Purpose | Tool | Provider | Version / Endpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating environment | Windows 11 Home Single Language | Local workstation | 10.0.26200.0 |
| Container orchestration | Docker Desktop / Compose | Local workstation | Docker client 29.5.2 |
| Telemetry store | ClickHouse | local-clickhouse | 127.0.0.1:8123 |
| Streaming | Redpanda | redpanda-broker | 127.0.0.1:19092 |
| Control / data plane | HostEye Control Plane + Collector A | Docker | 127.0.0.1:8080 / 8088 |
| Dynamic Config | HostEye Dynamic Config | Docker | 127.0.0.1:5063 |
| Dashboard | Dashboard API + Web | Docker | 127.0.0.1:5056 / 5175 |
| Endpoint | HostEyeAgent + HostEyeShipper | Windows Service | Running |

### 3.3 Test Milestones

Một run system test được chia thành chuẩn bị, thực thi backend/data, thực thi endpoint/UI, tổng hợp evidence và hoàn thiện tài liệu.

| Milestone Task | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- |
| Khóa phạm vi, template và ma trận test | 05/08/2026 | 05/08/2026 |
| Chạy ST-01 đến ST-06 | 05/08/2026 | 05/08/2026 |
| Chạy ST-07 đến ST-10 và UI QA | 05/08/2026 | 05/08/2026 |
| Tổng hợp evidence và Report 5 | 05/08/2026 | 05/08/2026 |
| Render và kiểm tra từng trang | 05/08/2026 | 05/08/2026 |

## 4. Test Cases

Các kịch bản dưới đây kiểm thử các luồng hệ thống đã triển khai đến UC-17. Cột “Các bước” mô tả thao tác có thể chạy lại; cột “Kỳ vọng / tiêu chí đạt” không chứa số liệu hiệu năng chưa được chứng minh.

- Run ID: ST-20260805-HOSTEYE-01

- Evidence directory: docs\test-evidence\ST-20260805-HOSTEYE-01

### 4.1 System Test Scenario Matrix

Implementation status: các luồng được ánh xạ đã triển khai. Test status: 10 kịch bản đã chạy; 8 Passed và 2 Passed with Observation; không có Failed hoặc Blocked.

| Test ID | Kịch bản / UC | Tiền điều kiện và các bước | Kỳ vọng / tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Infrastructure readiness UC-01, UC-02, UC-09–UC-17 | Docker stack đã chạy. 1) Gọi health của ClickHouse. 2) Gọi Control Plane và Collector A. 3) Gọi Dynamic Config. 4) Gọi Dashboard API. | Mỗi dịch vụ trả trạng thái sẵn sàng; Dashboard kết nối ClickHouse thật và báo last seen, row count, stale state. |
| ST-02 | Control Plane → Data Plane → ClickHouse UC-02 | 1) Đăng ký lịch 8 collector. 2) Bootstrap Agent tổng hợp. 3) Nhận lease và send_after. 4) Gửi chunk 2 sự kiện. 5) Kiểm tra ACK, ingest_chunks, raw_chunk_vault và windows_system_logs. | Control chọn collector; lease hợp lệ; ACK chỉ trả sau khi raw được lưu; chunk được queue để index; ClickHouse có đúng 2 sự kiện. |
| ST-03 | Dashboard search và raw drill-down UC-01, UC-03 | Dùng host của ST-02. 1) Tìm theo keyword + host + time range. 2) Chọn idempotency key. 3) Gọi raw detail. | Search trả đúng 2 sự kiện tổng hợp; raw detail trả đúng Agent, host, chunk, channel, Event ID và nội dung. |
| ST-04 | Alert list, filter và detail UC-06, UC-07, UC-08 | 1) Tạo Event ID 4104 có marker Invoke-Expression nhưng không thực thi. 2) Gửi qua lease/collector. 3) Lọc alert theo host/time. 4) Mở chi tiết và evidence. | Sinh một alert HE-PS-001, severity high; detail khớp host, Event ID, script marker và primary evidence. |
| ST-05 | Signed Dynamic Config apply và ACK UC-09–UC-13 | Dùng Agent/host tổng hợp và output directory riêng. 1) Chạy config client một lần trong Docker. 2) Kiểm tra signed envelope. 3) Kiểm tra file apply/state/Vector. 4) Đọc ACK từ control plane. | Client xác minh chữ ký Ed25519, ghi 3 file đầu ra, state đúng policy/version và ACK trạng thái applied; không tác động Agent thật. |
| ST-06 | Log-loss, nguyên nhân và interruption history UC-14–UC-17 | 1) Gọi summary. 2) Gọi danh sách host. 3) Gọi interruptions với threshold 5 phút. 4) Đối chiếu evidence sources và availability. | API phân biệt measured/unavailable, không bịa generated events; trả cause evidence; phân biệt ongoing/recovered và nguồn bằng chứng. |
| ST-07 | Endpoint spool preservation và local freshness UC-02, UC-14–UC-17 | 1) Kiểm tra HostEyeAgent/HostEyeShipper. 2) Đọc trạng thái Shipper và thống kê spool. 3) Đọc state local mirror. 4) Kiểm tra Dashboard freshness. | Hai service chạy; chunk chưa ACK vẫn được giữ; local mirror có thể sao chép chunk mới nhưng không xóa/ACK authoritative spool; Dashboard nhận dữ liệu mới. |
| ST-08 | Dashboard desktop/mobile workflow UC-01–UC-03, UC-06–UC-17 | 1) Mở Overview, Alerts, Search, Log Loss, Dynamic Config. 2) Kiểm tra desktop 1280×720. 3) Kiểm tra mobile 390×844. 4) Đọc console error/warning. | Mỗi route có heading và nội dung; filter/header không đè main ở đầu trang; không có console error; sai lệch responsive nhỏ phải được ghi nhận. |
| ST-09 | ClickHouse outage response UC-01–UC-03, UC-06–UC-08, UC-14–UC-17 | 1) Khởi động Dashboard API cô lập trên port 5099. 2) Trỏ CLICKHOUSE_URL tới port không phục vụ. 3) Gọi /api/health. 4) Dừng process cô lập. | API trả HTTP 503 và message rõ ràng; không dựng demo/fallback data; stack chính không bị gián đoạn. |
| ST-10 | Duplicate chunk idempotency UC-02 | 1) Bootstrap Agent tổng hợp. 2) Gửi cùng payload/chunk hai lần trong lease. 3) Truy vấn count và uniqExact(idempotency_key) theo chunk. | Lần đầu raw_stored; lần hai status duplicate nhưng ACK an toàn; ClickHouse chỉ có 1 logical event. |

## 5. Test Reports

Run ST-20260805-HOSTEYE-01 thực thi 10/10 kịch bản. Tám kịch bản đạt hoàn toàn; hai kịch bản đạt hành vi cần kiểm chứng nhưng kèm observation mức cao về trạng thái vận hành/configuration data. Không có kết quả performance, throughput hoặc SLA nào được suy diễn.

| Test ID | Status | Kết quả thực tế | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | PASSED | 5/5 health check đạt. Dashboard: 3.222.048 rows; last seen 05:43:57 UTC; stale=false tại thời điểm chụp. | st01-health.json |
| ST-02 | PASSED | Collector A được chọn; ACK commit=true/status=raw_stored; raw vault=stored; index=index_queued; ClickHouse=2 events. | st02-control-data-flow.txt |
| ST-03 | PASSED | Search trả 2/2 sự kiện của LOCAL-FLOW-20260805054452; raw detail khớp chunk và idempotency key. | st03-dashboard-flow.json |
| ST-04 | PASSED | 1 alert high, rule HE-PS-001; detail và primary evidence khớp Event ID 4104. | st04-alert-flow.json |
| ST-05 | PASSED WITH OBS. | Ed25519 key hosteye-demo-ed25519-v1; policy v1; 3 file được ghi; ACK=applied. Có legacy gateway URL trong state đang chạy. | st05-dynamic-config-summary.json |
| ST-06 | PASSED | API trả 6 host; generated events=unavailable; 4 interruption gồm 3 ongoing và 1 recovered tại thời điểm chạy. | st06-log-loss.json |
| ST-07 | PASSED WITH OBS. | Hai service Running; mirror 5.404 chunk, failed=0. Authoritative upload cũ và spool 192.719 chunk / 9.497.438.277 bytes. | st07-endpoint-spool.json |
| ST-08 | PASSED | 5 route desktop/mobile hiển thị; 0 console error/warning; mobile còn 1 px overflow và 2 heading thiếu dấu. | st08-browser-qa.json |
| ST-09 | PASSED | Dashboard API cô lập trả đúng HTTP 503: ClickHouse is not reachable. | st09-clickhouse-outage.json |
| ST-10 | PASSED | Lần hai status=duplicate; ClickHouse events=1 và unique_events=1. | st10-idempotency.json |

### 5.1 Observations and Open Issues

| ID | Severity | Observation | Recommended action |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS-01 | High | Lần upload authoritative thành công gần nhất: 29/07/2026. Endpoint đang giữ 192.719 chunk nén, tổng 9.497.438.277 bytes. Cơ chế retry preservation hoạt động nhưng backlog vượt mức an toàn vận hành. | Khôi phục kết nối DNS/gateway thật; xác minh quota/watermark; theo dõi ACK và giảm backlog có kiểm soát, không xóa spool thủ công. |
| OBS-02 | High | State Dynamic Config đang chạy còn gateway_url legacy trong policy mặc định. ST-05 chỉ apply vào Agent tổng hợp nên không làm thay đổi endpoint thật. | Migrate/reset policy state sang HostEye gateway hiện tại và chạy lại signed apply trên nhóm test trước khi rollout fleet. |
| OBS-03 | Low | Dashboard mobile 390×844 còn overflow ngang 1 px; heading “Thong ke mat mat log” và “Cau hinh dong” thiếu dấu tiếng Việt. Không có overlap hoặc console error. | Chỉnh CSS width/overflow và hoàn thiện chuỗi localization trong vòng UI polish tiếp theo. |

### 5.2 Test Conclusion

Các luồng cốt lõi đã triển khai đến UC-17 hoạt động xuyên suốt trên stack local: admission/lease, durable raw ACK, index vào ClickHouse, Dashboard search/raw, alert, signed Dynamic Config, log-loss observability, outage handling và chống trùng. Kết quả đủ làm baseline system test cho Report 5 nhưng chưa phải chứng nhận production readiness do OBS-01 và OBS-02 còn mở.

Điều kiện đề xuất trước acceptance production: đóng hai observation mức High; chạy lại ST-02, ST-05 và ST-07 trên cấu hình gateway đã sửa; sau đó bổ sung load/performance test riêng khi có workload, tiêu chí và môi trường được phê duyệt. Các use case từ UC-18 trở đi sẽ được bổ sung vào Report 5 sau khi triển khai.