Capstone Project Report

Report 5 – Software Test Documentation

– Hà Nội, tháng 8 năm 2026 –

Table of Contents

I. Record of Changes	3

II. Testing Documentation	4

1. Scope of Testing	4

2. Test Strategy	4

2.1 Testing Types	4

2.2 Test Levels	4

2.3 Supporting Tools	4

3. Test Plan	5

3.1 Human Resources	5

3.2 Test Environment	5

3.3 Test Milestones	5

4. Test Cases	6

4.1 System Test Scenario Matrix	6

5. Test Reports	7

# I. Record of Changes

| Date | A* M, D | In charge | Change Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/07/2026 | A | Codex | Khởi tạo nội dung kiểm thử HostEye và ghi bằng chứng UC-01 Dashboard tổng quan. |
| 07/08/2026 | M | Codex | Chạy lại system test sau khi khôi phục Docker Desktop; cập nhật nguyên nhân thất bại của control/data flow, health, UI mobile và kết luận acceptance. |

*A - Added M - Modified D - Deleted

# II. Testing Documentation

## 1. Scope of Testing

Phạm vi kiểm thử bao phủ UC-01 đến UC-40 theo các nhóm luồng HostEye: health và vận hành hạ tầng; enrollment/admission/upload; Dashboard overview, inventory, search, raw log và cảnh báo; Dynamic Config; log-loss và fleet monitoring; spool/retry/ACK; quản lý tài khoản; phân quyền theo chức năng và phạm vi dữ liệu; lịch sử vận hành/cấu hình ở mức đã triển khai. Các use case còn ở trạng thái một phần chỉ được kiểm tra tại ranh giới chức năng hiện có.

System test dùng Run ID ST-20260807-HOSTEYE-03 và lưu evidence riêng trong repository. Docker Desktop/Engine đã hoạt động lại; Control Plane, Dashboard API/Web được chạy từ source hiện tại, kết nối ClickHouse thật. Giao diện được kiểm tra trên desktop và viewport yêu cầu 390×844. Endpoint dùng hai Windows Service thật và spool chỉ đọc. Không tái sử dụng kết quả cũ để đánh dấu Passed cho durable ingest hoặc idempotency.

Ngoài phạm vi: unit test từng hàm trong báo cáo chính thức; benchmark tải/hiệu năng; số liệu SLA; pentest; kiểm thử đa hệ điều hành; và kết luận production readiness khi còn lỗi môi trường. Bộ regression và test module chỉ hỗ trợ phát hiện hồi quy. Báo cáo không bịa số liệu event phát sinh, throughput, độ trễ hay tỷ lệ mất log khi không có nguồn đo đáng tin cậy.

## 2. Test Strategy

Chiến lược là kiểm thử theo luồng end-to-end, ưu tiên bằng chứng có thể truy vết: chuẩn bị môi trường cô lập, phát sinh dữ liệu tổng hợp, gọi API/control plane thật, kiểm tra ACK và trạng thái lưu bền, truy vấn qua Dashboard API, sau đó đối chiếu trực tiếp ClickHouse hoặc file trạng thái endpoint. Negative flow được chạy bằng một Dashboard API cô lập trỏ tới ClickHouse không tồn tại; không tắt stack đang phục vụ người dùng.

### 2.1 Testing Types

Bộ test gồm functional system flow, negative/recovery flow, data integrity và idempotency, trust của signed configuration, cùng UI workflow trên desktop/mobile. Unit test chỉ là regression support trong quá trình phát triển và không được ghi thành kết quả chính thức của Report 5.

### 2.2 Test Levels

Mức kiểm thử chính là System. Integration và Acceptance được dùng khi một luồng đi xuyên nhiều thành phần hoặc cần xác nhận trực tiếp trên giao diện. Không có test case ở mức Unit trong báo cáo này.

| Type of Tests | Unit | Integration | System | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functional end-to-end flow |  | X | X | X |
| Negative / outage handling |  | X | X |  |
| Data integrity / idempotency |  | X | X |  |
| Signed configuration trust |  | X | X | X |
| Desktop / mobile UI workflow |  |  | X | X |

### 2.3 Supporting Tools

Công cụ dưới đây được dùng để chạy hệ thống, tạo dữ liệu tổng hợp, gọi API, kiểm tra cơ sở dữ liệu, kiểm thử giao diện và render tài liệu.

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Containerized system stack | Docker Desktop / Compose | Docker | Client 29.5.2 |
| System-flow automation | PowerShell | Microsoft | Windows 11 |
| Synthetic flow and isolated API | Node.js | Node.js | v24.15.0 |
| Telemetry database verification | ClickHouse | ClickHouse Inc. | 26.5.1.882 |
| Data-plane build verification | Cargo / Rust | Rust project | Cargo 1.97.0 |
| Browser workflow QA | Codex in-app Browser | OpenAI | Desktop + 390×844 |
| Document render QA | LibreOffice / soffice | The Document Foundation | 26.2.4.2 |

## 3. Test Plan

### 3.1 Human Resources

Trách nhiệm được tách giữa người thực hiện test/evidence, nhóm phát triển xử lý lỗi và người sở hữu sản phẩm xác nhận acceptance.

| Worker/Doer | Role | Specific Responsibilities/Comments |
| --- | --- | --- |
| Codex | System Test Executor | Thiết kế kịch bản; chạy luồng Docker/Windows; thu thập evidence; soạn và render QA Report 5. |
| HostEye development team | Developer / Reviewer | Đối chiếu kiến trúc, phân tích vấn đề và sửa lỗi được ghi nhận sau system test. |
| Project owner | Acceptance Approver | Xác nhận phạm vi, mức chấp nhận rủi ro và quyết định đóng/mở các observation. |

### 3.2 Test Environment

Môi trường chạy lại ngày 07/08/2026 là Windows 11 local, commit 68ae494 trên nhánh uc/UC-37-user-authorization. Docker Desktop 4.76.0 và Engine 29.5.2 đã healthy. ClickHouse, Control Plane source hiện tại, Dynamic Config và Dashboard API/Web trả health trực tiếp; Collector A source hiện tại không thể khởi chạy vì data_server/worker_server không biên dịch được.

| Purpose | Tool | Provider | Version / Endpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating environment | Windows 11 Home Single Language | Local workstation | 10.0.26200.0 |
| Container orchestration | Docker Desktop / Compose | Local workstation | Desktop 4.76.0 / Engine 29.5.2 |
| Telemetry store | ClickHouse | local-clickhouse | 127.0.0.1:8123 |
| Streaming | Redpanda | Current-source stack | Không chạy trong rerun |
| Control / data plane | HostEye Control Plane + Collector A | Local source process | 8080 healthy / 8088 unavailable |
| Dynamic Config | HostEye Dynamic Config | Docker | 127.0.0.1:5063 |
| Dashboard | Dashboard API + Web mới nhất | Local process | 127.0.0.1:5065 / 5185 |
| Endpoint | HostEyeAgent + HostEyeShipper | Windows Service | Running |

### 3.3 Test Milestones

Một run system test được chia thành chuẩn bị, thực thi backend/data, thực thi endpoint/UI, tổng hợp evidence và hoàn thiện tài liệu.

| Milestone Task | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- |
| Khóa phạm vi, template và ma trận test | 07/08/2026 | 07/08/2026 |
| Chạy ST-01 đến ST-06 | 07/08/2026 | 07/08/2026 |
| Chạy ST-07 đến ST-10 và UI QA | 07/08/2026 | 07/08/2026 |
| Tổng hợp evidence và Report 5 | 07/08/2026 | 07/08/2026 |
| Render và kiểm tra từng trang | 07/08/2026 | 07/08/2026 |

## 4. Test Cases

Các kịch bản dưới đây ánh xạ toàn bộ UC-01–UC-40. Với use case một phần, tiêu chí chỉ bao phủ hành vi đã có trong code. Kết quả Failed hoặc Blocked được giữ nguyên, không thay bằng evidence của lần chạy cũ.

- Run ID: ST-20260807-HOSTEYE-03

- Evidence directory: docs\test-evidence\ST-20260807-HOSTEYE-03

### 4.1 System Test Scenario Matrix

Implementation status: mọi UC đều có ít nhất một phần triển khai; ma trận traceability ghi rõ ranh giới. Test status: 12 kịch bản, gồm 6 Passed, 3 Passed with Observation, 2 Failed và 1 Blocked. Kết luận tổng thể: chưa sẵn sàng acceptance.

| Test ID | Kịch bản / UC | Tiền điều kiện và các bước | Kỳ vọng / tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Core service health UC-01, UC-02, UC-09–UC-17, UC-23–UC-34 | 1) Gọi trực tiếp ClickHouse /ping. 2) Gọi health Control Plane, Collector A, Dynamic Config, Dashboard API và Web. 3) Lưu status/body. | Cả 6 endpoint bắt buộc trả HTTP 200; endpoint thiếu phải ghi Failed. |
| ST-02 | Enrollment, lease và durable ingest UC-02, UC-24, UC-29–UC-32 | 1) Đăng ký heartbeat collector. 2) Bootstrap Agent tổng hợp. 3) Nếu có lease, gửi chunk và kiểm tra ACK/raw/index. 4) Nếu data plane không chạy, build source hiện tại để xác định blocker. | Bootstrap phải cấp lease; data plane phải nhận chunk, durable commit và ACK. Build/runtime failure phải ghi Failed. |
| ST-03 | Dashboard, search, raw và alerts UC-01, UC-03–UC-08, UC-23 | 1) Login Admin. 2) Gọi overview/hosts/search. 3) Mở raw detail. 4) Gọi alert list và detail. 5) Đối chiếu ClickHouse health. | API xác thực thành công, trả dữ liệu thật và không dùng fallback; raw/alert detail truy vết được. |
| ST-04 | Endpoint spool, quota và recovery UC-14–UC-22, UC-29–UC-32, UC-35 | 1) Kiểm tra hai Windows Service. 2) Chạy quota tests. 3) Đếm chunk/bytes spool. 4) Đọc LastSuccessTime. | Service chạy; quota accounting đúng; chunk chưa ACK được giữ; backlog bất thường phải ghi observation. |
| ST-05 | Dynamic Config và signed state UC-09–UC-13, UC-25–UC-28, UC-39–UC-40 | 1) Chạy validation selected fields. 2) Đọc catalog/policy/config status/audit. 3) Kiểm tra prior applied ACK. 4) Không rollout Agent thật. | Validation đạt; control plane trả policy/state/ACK. Không khẳng định rollback mới nếu chưa chạy. |
| ST-06 | ClickHouse outage handling UC-01–UC-08, UC-14–UC-23, UC-33 | 1) Chạy Dashboard API cô lập. 2) Trỏ CLICKHOUSE_URL tới port không phục vụ. 3) Gọi /api/health. 4) Dừng process. | API trả HTTP 503 với thông báo rõ; không dựng dữ liệu giả và không làm gián đoạn stack chính. |
| ST-07 | Desktop/mobile navigation UC-01–UC-23, UC-33–UC-40 | 1) Login Dashboard mới nhất. 2) Mở 9 route chính ở desktop. 3) Lặp lại ở 390×844. 4) Kiểm tra overflow, heading và console. | Route hiển thị, không tràn ngang hoặc lỗi console. Lỗi API/chuỗi hiển thị phải được ghi nhận. |
| ST-08 | Account lifecycle UC-36 | 1) Tạo Viewer. 2) Login. 3) Lock tài khoản. 4) Kiểm tra session bị thu hồi. 5) Unlock. | Toàn bộ lifecycle trả đúng status; password không xuất hiện trong response. |
| ST-09 | RBAC và data scope UC-37 | 1) Gán quyền dashboard/telemetry và host scope. 2) Truy cập host được phép. 3) Thử host ngoài scope, Alerts và User Management. | Luồng dương trả 200; các luồng ngoài quyền/phạm vi trả 403 trước handler. |
| ST-10 | Log-loss, fleet, thresholds, export UC-14–UC-22, UC-33–UC-34 | 1) Gọi summary/hosts/interruptions/backlog/alerts. 2) Gọi fleet và thresholds. 3) Xuất CSV có Bearer token. | API trả bằng chứng quan sát được, export UTF-8; không bịa generated-event count. |
| ST-11 | Automated regression support Các UC đã hoàn thiện | Chạy Node test tuần tự, isolation none và concurrency 1 để tránh xung đột persistent state. | Không có test fail; test tích hợp Docker tùy chọn được ghi skip riêng. |
| ST-12 | Current-run idempotency UC-02, UC-31–UC-32 | 1) Bootstrap Agent. 2) Gửi cùng chunk hai lần. 3) Đối chiếu ACK và unique event count. | Lần hai phải duplicate nhưng ACK an toàn. Nếu data plane không sẵn sàng thì ghi Blocked, không dùng kết quả cũ để thay thế. |

## 5. Test Reports

Run ST-20260807-HOSTEYE-03 thực thi 12 kịch bản: 6 Passed, 3 Passed with Observation, 2 Failed và 1 Blocked. Khác lần trước, Control Plane hiện tại đã heartbeat/bootstrap thành công và cấp lease; lỗi lease-store EIO không tái hiện. Blocker mới nằm ở data plane source hiện tại không biên dịch được, nên Collector A, durable ingest và idempotency chưa hoàn tất. Không có kết quả performance, throughput hoặc SLA nào được suy diễn.

| Test ID | Status | Kết quả thực tế | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | FAILED | 5/6 endpoint lõi trả HTTP 200; Collector A tại 8088 không hoạt động. | st01-health.json |
| ST-02 | FAILED | Heartbeat/bootstrap 200 và có lease; data_server/worker_server build lỗi nên không durable ingest/ACK. | st02-control-data-flow.json; st02-data-plane-build.txt |
| ST-03 | PASSED | 30/30 API check đạt; 4.778.445 rows; latest event 05/08 và được đánh dấu stale. | st03-dashboard-system.json |
| ST-04 | PASSED WITH OBS. | Quota 2/2; hai service Running; spool 213.460 chunk / 10.547.107.368 bytes; last success 29/07. | st08-endpoint-spool.json |
| ST-05 | PASSED WITH OBS. | Validation 2/2; live policy/config status/prior applied ACK đọc được; không chạy rollback mới. | st05-dynamic-config-tests.txt |
| ST-06 | PASSED | API cô lập trả đúng HTTP 503 ClickHouse is not reachable. | st06-clickhouse-outage.json |
| ST-07 | PASSED WITH OBS. | 9 route desktop không overflow; mobile lặp lại overflow 1 px; Agent Errors 404; 0 console lỗi. | st07-browser-qa.json |
| ST-08 | PASSED | Create/login/lock/revoke/unlock tài khoản đạt. | st03-dashboard-system.json |
| ST-09 | PASSED | Host trong scope trả 200; host ngoài scope, Alerts và User Admin trả 403. | st03-dashboard-system.json |
| ST-10 | PASSED | Loss/fleet/threshold APIs và CSV export có xác thực đều đạt. | st03-dashboard-system.json |
| ST-11 | PASSED | 73 pass, 3 optional Docker integration skip, 0 fail. | st00-dashboard-regression.txt |
| ST-12 | BLOCKED | Có lease nhưng không thể gửi duplicate chunk vì data plane không build/chạy. | st02-control-data-flow.json; st02-data-plane-build.txt |

### 5.1 Observations and Open Issues

| ID | Severity | Observation | Recommended action |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS-01 | High | data_server và worker_server source hiện tại không biên dịch: thiếu ClickHouse Row implementations và có lifetime error trong idempotency. Collector A, durable ingest, ACK và idempotency bị chặn. | Sửa build; thêm CI gate; chạy lại ST-01, ST-02 và ST-12. |
| OBS-02 | High | HostEyeShipper giữ 213.460 chunk nén, 10.547.107.368 bytes; upload authoritative gần nhất 29/07/2026. | Khôi phục upload; theo dõi ACK; không xóa spool thủ công. |
| OBS-03 | Medium | Dashboard truy vấn được 4.778.445 rows nhưng event mới nhất dừng ở 05/08/2026 và health đánh dấu stale. | Xác nhận event mới đi qua endpoint, ACK, ClickHouse và Dashboard. |
| OBS-04 | Medium | Trang Agent Chunk Errors hiển thị HTTP 404 Route not found do Dashboard API chưa có route tương ứng. | Bổ sung route có authorization; test API/UI. |
| OBS-05 | Low | Viewport mobile yêu cầu 390×844 có effective client width 375 px và overflow ngang lặp lại 1 px trên 9 route. | Rà CSS width/border; chạy lại mobile QA. |
| OBS-06 | Low | Một số heading tiếng Việt thiếu dấu; chuỗi lỗi bản địa hóa ở Agent Errors có dấu hiệu lỗi mã hóa. | Chuẩn hóa UTF-8/localization; chạy lại UI QA. |

### 5.2 Test Conclusion

Docker Desktop đã được khôi phục và lỗi lease-store EIO của lần trước không còn tái hiện: Control Plane source hiện tại heartbeat/bootstrap thành công và cấp lease. Các nhóm Dashboard, tìm kiếm/raw, cảnh báo, Dynamic Config đọc trạng thái, log-loss, fleet monitoring, CSV export, outage handling, tài khoản và RBAC tiếp tục đạt tại ranh giới đã triển khai. Tuy nhiên run tổng thể vẫn chưa đủ điều kiện acceptance vì data plane không biên dịch, Collector A không healthy, durable ingest/idempotency chưa chạy, backlog endpoint còn lớn và Agent Errors vẫn trả 404.

Điều kiện chạy lại: sửa compile errors của data_server/worker_server; khởi chạy Collector A; xác nhận một chunk mới đi qua bootstrap, durable raw commit, ACK và ClickHouse; lặp duplicate-chunk idempotency; xử lý route Agent Errors, overflow mobile và localization; sau đó chạy lại ST-01, ST-02, ST-07, ST-12 cùng regression. Performance/load/SLA phải là một đợt kiểm thử riêng khi có workload và tiêu chí được phê duyệt.